GUIA COMPLETO DE IMPLEMENTAÇÃO

Aplicação de Viagens em Flutter + Website

Planeamento, arquitetura, base de dados, API, Flutter Mobile/Web,
pagamentos, notificações, testes e publicação

Documento técnico baseado nos requisitos e critérios de aceitação fornecidos.

# 1. Objetivo do projeto

O objetivo é construir uma aplicação de viagens que funcione em Android/iOS e também no navegador, permitindo ao utilizador planear viagens, consultar requisitos de entrada, gerir reservas, controlar orçamentos, manter um diário de viagem, receber alertas e efetuar pagamentos seguros.

A estratégia recomendada neste guia é usar Flutter para partilhar grande parte do código entre mobile e web. A documentação oficial do Flutter descreve a web como mais um destino da mesma aplicação e permite criar Android, iOS e browser a partir de uma base de código comum.

Importante: este documento é um plano de implementação. As chaves de APIs, credenciais de pagamento, regras legais, fornecedores de voos/hotéis e textos definitivos da interface ainda têm de ser definidos.

# 2. Requisitos funcionais extraídos do projeto

| Req. | Given / Dado | When / Quando | Then / Então |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenho voos e hotéis marcados na App | Acedo ao painel de reservas | O sistema atualiza o estado em tempo real |
| 2 | Seleciono um país fora da União Europeia | Consulto o guia virtual de viagem | A App lista os vistos e vacinas necessários |
| 3 | Introduzo as datas e o destino da viagem | O sistema processa as minhas reservas | É gerado um itinerário diário personalizado |
| 4 | Defino o teto máximo de orçamento | Pesquiso alojamentos ou locais de refeições | A App filtra apenas as opções dentro do budget pretendido |
| 5 | Termino uma visita ou atividade turística | Adiciono fotos e notas ao diário | O registo fica guardado no diário da viagem |
| 6 | Um utilizador aceita os termos de utilização | Acedo ao painel de controlo do perfil | Consigo suspender ou eliminar a conta respetiva |
| 7 | Há uma mudança de última hora na companhia aérea | O sistema deteta a alteração de horário de partida | É enviada uma notificação push para o telemóvel do viajante |
| 8 | Introduzo dados de pagamento e confirmo | A App processa via gateway e atualiza o histórico | A transação termina com confirmação ou erro |

# 3. User stories consideradas

Cliente — Quero monitorizar em tempo real as minhas reservas — para que ter controlo total da logística da viagem.

Cliente — Quero obter informação sobre documentos e vistos — para que saber os documentos e vacinas exigidos no destino.

Cliente — Quero criar itinerários automáticos — para que ter um roteiro adaptado às minhas preferências.

Cliente — Quero selecionar hotéis e restaurantes por orçamento — para que conseguir opções dentro do orçamento sem surpresas.

Cliente — Quero registar diário de bordo — para que guardar memórias e feedback da viagem.

Administrador — Quero gerir utilizadores e bloquear contas intrusas/fraudulentas — para que garantir segurança e integridade da app.

Sistema — Quero enviar alertas automáticos de alteração de voo/porta de embarque — para que o cliente não perder um voo por distração.

Cliente/Sistema — Quero efetuar e validar pagamentos seguros de reservas — para que concluir despesas e garantir transações seguras.

# 4. Arquitetura recomendada

Separar a aplicação em UI, domínio e dados. A arquitetura oficial do Flutter recomenda separação de responsabilidades e, para aplicações maiores, uma divisão clara entre camada de UI e camada de dados.

[ Flutter Mobile / Flutter Web ]
             |
             v
      Presentation / UI
             |
             v
       ViewModels / State
             |
             v
      Domain / Use Cases
             |
             v
      Repositories
             |
             v
        REST API
             |
   +---------+---------+
   |         |         |
 PostgreSQL  APIs      Serviços
             |         |
       Voos/Hotéis   Pagamento
                     Push

## 4.1 Componentes

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Flutter | Interface para Android, iOS e Web. |
| Backend/API | Autenticação, viagens, reservas, itinerários, pagamentos, diário e notificações. |
| PostgreSQL | Persistência de utilizadores, viagens, reservas, pagamentos e diário. |
| Serviço de autenticação | Login, registo, recuperação de palavra-passe e tokens. |
| Serviço de pagamentos | Gateway externo; o backend nunca deve guardar dados sensíveis do cartão. |
| Serviço de notificações | Push notifications para alterações de voo e outros alertas. |
| APIs de viagem | Voos, alojamentos, restaurantes e informação do destino, conforme fornecedores escolhidos. |

# 5. Preparação do ambiente Flutter

Instalar Flutter SDK, um editor (por exemplo VS Code/Android Studio), Android Studio/SDK para Android e Chrome/Edge para web.

Instalar o Flutter SDK e colocá-lo no PATH.

Abrir um terminal e executar flutter doctor.

Resolver os itens marcados como ausentes.

Instalar/configurar Chrome para desenvolvimento web.

Configurar um emulador Android ou ligar um dispositivo físico.

Confirmar com flutter devices que o dispositivo móvel e/ou Chrome são reconhecidos.

flutter doctor
flutter devices

A documentação oficial indica Flutter + browser para desenvolvimento web e recomenda verificar os dispositivos disponíveis com flutter devices.

## 5.1 Criar o projeto

flutter create travel_app
cd travel_app
flutter run

Para testar especificamente no Chrome:

flutter run -d chrome

Se o projeto já existir e for necessário adicionar web:

flutter create . --platforms web

# 6. Dependências sugeridas

Adicionar apenas as dependências realmente usadas. As versões devem ser confirmadas no momento da implementação.

flutter pub add go_router
flutter pub add http
flutter pub add intl
flutter pub add image_picker
flutter pub add shared_preferences
flutter pub add flutter_secure_storage

Para autenticação, base de dados, push notifications e analytics, escolher um fornecedor e adicionar os respetivos SDKs. Para pagamentos, usar o SDK oficial do gateway escolhido e manter o processamento sensível no backend.

O pacote http é suportado em Android, iOS, desktop e web e é uma opção simples para chamadas HTTP.

# 7. Estrutura de pastas

lib/
  main.dart
  app/
    app.dart
    router.dart
    theme.dart
  core/
    constants/
    errors/
    network/
    storage/
    utils/
  features/
    auth/
      data/
      domain/
      presentation/
    trips/
      data/
      domain/
      presentation/
    bookings/
      data/
      domain/
      presentation/
    documents/
      data/
      domain/
      presentation/
    itinerary/
      data/
      domain/
      presentation/
    budget/
      data/
      domain/
      presentation/
    diary/
      data/
      domain/
      presentation/
    payments/
      data/
      domain/
      presentation/
    notifications/
      data/
      domain/
      presentation/
    profile/
      data/
      domain/
      presentation/
  shared/
    widgets/
    models/

# 8. Ecrãs da aplicação

| Ecrã | Objetivo |
| --- | --- |
| Splash | Verificar sessão e carregar configuração. |
| Login / Registo | Criar conta, iniciar sessão e recuperar acesso. |
| Home | Resumo da próxima viagem, reservas e alertas. |
| Criar viagem | Destino, datas, orçamento e preferências. |
| Pesquisa | Voos, hotéis, restaurantes e atividades. |
| Itinerário | Plano diário personalizado. |
| Guia do destino | Documentos, vistos, vacinas e recomendações. |
| Reservas | Voos/hotéis reservados e estados atualizados. |
| Pagamento | Resumo, método de pagamento e resultado. |
| Histórico de pagamentos | Transações concluídas/recusadas. |
| Diário | Fotos, notas, atividades e memórias. |
| Perfil | Dados pessoais, termos, segurança, suspender/eliminar conta. |
| Notificações | Alterações de voo, porta e outros alertas. |
| Administração | Gestão de utilizadores e eventos de segurança. |

# 9. Navegação

Para uma aplicação com deep links e versão web, usar Router/go_router em vez de depender apenas de named routes.

final router = GoRouter(
  routes: [
    GoRoute(path: '/', builder: (_, __) => const HomePage()),
    GoRoute(path: '/login', builder: (_, __) => const LoginPage()),
    GoRoute(path: '/trips', builder: (_, __) => const TripsPage()),
    GoRoute(path: '/trips/:id', builder: (_, state) {
      final id = state.pathParameters['id']!;
      return TripDetailsPage(id: id);
    }),
    GoRoute(path: '/bookings', builder: (_, __) => const BookingsPage()),
    GoRoute(path: '/payments', builder: (_, __) => const PaymentsPage()),
    GoRoute(path: '/diary', builder: (_, __) => const DiaryPage()),
    GoRoute(path: '/profile', builder: (_, __) => const ProfilePage()),
  ],
);

# 10. Backend e API

A aplicação Flutter deve comunicar com um backend através de HTTPS. O backend valida autenticação, permissões, dados, reservas e pagamentos; o Flutter não deve conter segredos de servidor.

## 10.1 Endpoints principais

| Endpoint | Função |
| --- | --- |
| POST /auth/register | Criar utilizador |
| POST /auth/login | Iniciar sessão |
| GET /me | Obter perfil |
| DELETE /me | Eliminar conta |
| POST /trips | Criar viagem |
| GET /trips | Listar viagens |
| GET /trips/{id} | Detalhes da viagem |
| POST /trips/{id}/itinerary | Gerar/guardar itinerário |
| GET /destinations/{country}/requirements | Documentos/vistos/vacinas |
| GET /search/flights | Pesquisar voos |
| GET /search/hotels | Pesquisar alojamentos |
| GET /search/restaurants | Pesquisar locais de refeições |
| GET /bookings | Listar reservas |
| POST /bookings | Criar reserva |
| GET /payments/history | Histórico de pagamentos |
| POST /payments/create | Criar pagamento/intenção |
| POST /payments/webhook | Receber confirmação do gateway |
| GET /diary | Listar diário |
| POST /diary | Criar entrada |
| POST /notifications/register-device | Registar dispositivo |
| GET /notifications | Listar notificações |

# 11. Modelo de base de dados

Uma implementação relacional pode começar com as seguintes tabelas:

| Tabela | Campos principais |
| --- | --- |
| users | id, name, email, password_hash, role, status, terms_accepted_at, created_at |
| trips | id, user_id, destination, start_date, end_date, budget_limit, status |
| bookings | id, trip_id, type, provider, external_id, status, start_at, end_at, price |
| itinerary_days | id, trip_id, date, title, notes |
| itinerary_items | id, itinerary_day_id, type, title, start_time, location, cost |
| destination_requirements | id, country_code, visa_required, vaccines, documents, updated_at |
| diary_entries | id, trip_id, user_id, activity_id, text, photo_url, created_at |
| payments | id, user_id, booking_id, amount, currency, status, gateway_reference, created_at |
| notifications | id, user_id, type, title, body, read_at, created_at |
| devices | id, user_id, push_token, platform, updated_at |
| audit_logs | id, user_id, action, metadata, created_at |

# 12. Procedimento de implementação por funcionalidade

## 12.1 Reservas em tempo real

1. Criar BookingRepository.

2. Criar endpoint GET /bookings.

3. Guardar estado da reserva: pending, confirmed, changed, cancelled.

4. Mostrar reservas na página Reservas.

5. Implementar atualização periódica ou WebSocket quando o backend suportar.

6. Quando o fornecedor externo alterar uma reserva, o backend atualiza o estado.

7. Enviar uma notificação para o utilizador.

8. Atualizar a UI sem exigir que o utilizador reinstale/reabra a aplicação.

## 12.2 Documentos, vistos e vacinas

1. Criar ecrã de seleção de país.

2. Enviar countryCode para o backend.

3. Backend consulta uma fonte de dados adequada e atualizada.

4. Guardar a data de atualização da informação.

5. Mostrar documentos, visto e recomendações de saúde como informação de viagem.

6. Não apresentar informação desatualizada como garantia legal; indicar a fonte/data quando apropriado.

## 12.3 Itinerário personalizado

1. Recolher destino, datas, orçamento e preferências.

2. Pesquisar atrações, refeições e atividades.

3. Filtrar por orçamento e datas.

4. Distribuir atividades pelos dias.

5. Evitar sobreposição de horários.

6. Guardar itinerary_days e itinerary_items.

7. Permitir ao utilizador editar/remover itens.

8. Mostrar o itinerário em formato diário.

## 12.4 Orçamento

1. Criar budget_limit na viagem.

2. Todas as opções pesquisadas devem incluir preço estimado.

3. Aplicar filtro price <= budget restante quando possível.

4. Mostrar custo estimado por atividade/reserva.

5. Atualizar o orçamento depois de uma reserva/pagamento confirmado.

6. Nunca considerar um preço externo como final se o fornecedor indicar que pode mudar.

## 12.5 Diário de bordo

1. Criar entrada com texto, data e atividade.

2. Permitir selecionar/adicionar fotografia.

3. Fazer upload da imagem para armazenamento seguro.

4. Guardar apenas a URL/identificador no registo da entrada.

5. Permitir editar e apagar a entrada.

6. Associar a entrada à viagem e ao utilizador autenticado.

## 12.6 Conta e termos

1. No registo, guardar a versão dos termos aceite e timestamp.

2. Criar ecrã Perfil.

3. Permitir suspensão da conta.

4. Para eliminação, pedir confirmação explícita.

5. Backend deve revogar sessões/tokens.

6. Definir política de retenção/anonymização dos dados antes de apagar definitivamente.

## 12.7 Alertas de voo

1. Registar o dispositivo para push notifications.

2. Backend consulta alterações do fornecedor de voos.

3. Detetar alteração de horário/porta/estado.

4. Criar notification.

5. Enviar push.

6. Abrir a viagem/reserva correspondente quando o utilizador toca na notificação.

## 12.8 Pagamentos

1. O cliente cria uma intenção de pagamento no backend.

2. Backend comunica com o gateway.

3. Flutter apresenta o fluxo seguro do gateway.

4. Gateway confirma o resultado através de webhook.

5. Backend valida a assinatura do webhook.

6. Atualiza payment e booking.

7. Só depois da confirmação definitiva marcar a reserva como paga.

8. Enviar recibo/confirmação.

9. Se falhar, mostrar erro e permitir nova tentativa sem duplicar a cobrança.

# 13. Interface e responsividade

O mesmo projeto Flutter pode ser executado no browser. Deve existir um layout adaptável, porque mobile e desktop têm tamanhos e interações diferentes.

Mobile: BottomNavigationBar/NavigationBar, cartões compactos e formulários em coluna.

Tablet: duas colunas quando houver espaço.

Desktop/Web: NavigationRail ou menu lateral, conteúdo central e painéis de detalhe.

Usar LayoutBuilder/MediaQuery para breakpoints.

Evitar colocar uma largura fixa em todos os componentes.

Garantir navegação por teclado e contraste adequado.

Testar estados loading, vazio, erro, offline e sucesso.

# 14. Exemplo de modelo Dart

class Trip {
  final String id;
  final String destination;
  final DateTime startDate;
  final DateTime endDate;
  final double budgetLimit;

  const Trip({
    required this.id,
    required this.destination,
    required this.startDate,
    required this.endDate,
    required this.budgetLimit,
  });

  factory Trip.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return Trip(
      id: json['id'] as String,
      destination: json['destination'] as String,
      startDate: DateTime.parse(json['startDate'] as String),
      endDate: DateTime.parse(json['endDate'] as String),
      budgetLimit: (json['budgetLimit'] as num).toDouble(),
    );
  }
}

# 15. Exemplo de comunicação com API

class TripRepository {
  final http.Client client;
  final String baseUrl;

  TripRepository({
    required this.client,
    required this.baseUrl,
  });

  Future<List<Trip>> getTrips(String token) async {
    final response = await client.get(
      Uri.parse('$baseUrl/trips'),
      headers: {
        'Authorization': 'Bearer $token',
        'Accept': 'application/json',
      },
    );

    if (response.statusCode != 200) {
      throw Exception('Erro ao carregar viagens');
    }

    final data = jsonDecode(response.body) as List;
    return data
        .map((item) => Trip.fromJson(item as Map<String, dynamic>))
        .toList();
  }
}

Adicionar tratamento de timeout, erros HTTP, refresh de token, logging controlado e estados de loading/error na camada de apresentação.

# 16. Fluxo de pagamento

Cliente
  |
  | confirma reserva
  v
Flutter
  |
  | POST /payments/create
  v
Backend
  |
  | cria intenção no gateway
  v
Gateway
  |
  | resultado
  +-------> Flutter (estado temporário)
  |
  +-------> Webhook -> Backend (fonte final)
                         |
                         +-> payments = paid/failed
                         +-> booking = confirmed/failed
                         +-> histórico atualizado
                         +-> recibo/notificação

Não guardar número completo do cartão, CVV ou outros dados sensíveis no banco da aplicação. Usar o fluxo seguro disponibilizado pelo gateway.

# 17. Notificações

Criar uma tabela devices para guardar tokens de push associados ao utilizador.

Pedir permissão de notificações no momento adequado.

Associar cada alerta a uma viagem/reserva.

No backend, gerar eventos quando houver alteração.

No Flutter, abrir diretamente o detalhe relevante ao tocar no alerta.

Evitar notificações duplicadas através de um identificador único do evento.

# 18. Área de administração

Login de administrador separado por role/permission.

Lista de utilizadores e estado da conta.

Suspender/reativar contas.

Consultar eventos de segurança e logs de auditoria.

Consultar falhas de pagamento.

Não permitir que operações administrativas sejam autorizadas apenas pelo cliente Flutter; o backend deve validar permissões.

# 19. Testes

Criar testes por níveis:

| Tipo | O que testar |
| --- | --- |
| Unit tests | Modelos, validações, cálculo de orçamento, regras de itinerário. |
| Widget tests | Login, pesquisa, reserva, filtros, formulário de pagamento, diário. |
| Integration tests | Login → criar viagem → reserva → pagamento → confirmação. |
| API tests | Autenticação, permissões, reservas, pagamentos e webhooks. |
| Web tests | Chrome, responsive layouts, deep links, refresh e navegação. |
| Security tests | Tokens inválidos, permissões, acesso a viagens de outro utilizador, endpoints administrativos. |

# 20. Git e ambientes

git init
git add .
git commit -m "chore: initial Flutter project"
git branch -M main
git remote add origin <REPOSITORY_URL>
git push -u origin main

Usar pelo menos três ambientes: development, staging e production. As URLs da API e configurações devem variar por ambiente e nunca ser hardcoded com segredos.

# 21. Criar o website com Flutter Web

O projeto Flutter pode ser executado no browser e depois compilado para produção. A documentação oficial indica flutter run -d chrome para desenvolvimento e flutter build web para gerar a versão de produção.

flutter run -d chrome

# produção
flutter build web

O build é colocado em build/web.

## 21.1 Publicação

Firebase Hosting — opção simples para um projeto Flutter Web.

Google Cloud / outro serviço cloud — opção quando já existe infraestrutura.

Servidor web próprio — publicar o conteúdo de build/web.

Configurar HTTPS e domínio.

Configurar fallback de rotas para que URLs como /trips/123 abram a aplicação corretamente.

A documentação oficial também descreve publicação em Firebase Hosting e o comando firebase deploy.

# 22. Compilar Android/iOS

flutter build apk --release
flutter build appbundle --release

Para iOS, a compilação/publicação requer ambiente macOS/Xcode e configuração de assinatura da Apple.

Antes da publicação, definir nome, ícone, package/bundle identifier, versão, permissões, política de privacidade, termos e credenciais de produção.

# 23. Segurança obrigatória

Usar HTTPS em produção.

Guardar passwords apenas como hashes no backend.

Usar tokens de sessão com expiração e refresh controlado.

Validar todas as permissões no backend.

Não confiar em valores enviados pelo Flutter.

Não colocar API keys secretas, chaves privadas ou credenciais de gateway no código cliente.

Validar webhooks de pagamento.

Aplicar rate limiting nos endpoints sensíveis.

Registar ações administrativas e eventos de segurança.

Aplicar política de eliminação/retensão de dados.

Proteger uploads de imagens e validar tamanho/tipo.

# 24. Ordem recomendada de desenvolvimento

| Fase | Procedimentos |
| --- | --- |
| Fase 1 — Fundação | Criar repositório, Flutter, web, tema, router, estrutura de pastas e CI. |
| Fase 2 — Conta | Registo, login, sessão, perfil, termos e eliminação/suspensão. |
| Fase 3 — Viagens | Criar viagem, destino, datas, orçamento e preferências. |
| Fase 4 — Pesquisa | Voos, hotéis, restaurantes e atividades através do backend. |
| Fase 5 — Itinerário | Gerar, guardar, editar e visualizar roteiro diário. |
| Fase 6 — Reservas | Reservas, estados e sincronização. |
| Fase 7 — Pagamentos | Gateway, webhook, histórico e recibo. |
| Fase 8 — Diário | Fotos, notas, atividades e armazenamento. |
| Fase 9 — Notificações | Push, alterações de voo e alertas. |
| Fase 10 — Administração | Utilizadores, segurança, auditoria. |
| Fase 11 — Testes | Unit, widget, integração, API e web. |
| Fase 12 — Produção | Build web, Android/iOS, domínio, monitorização e publicação. |

# 25. Checklist de aceitação

☐ Reservas aparecem no painel e o estado é atualizado.

☐ Guia de destino apresenta requisitos de documentação conforme fonte configurada.

☐ Itinerário diário é criado com base em datas, destino e preferências.

☐ Filtro de orçamento limita os resultados quando existe preço disponível.

☐ Diário permite guardar texto e fotografias.

☐ Utilizador consegue gerir o estado da própria conta.

☐ Alteração de voo gera notificação push.

☐ Pagamento aprovado atualiza histórico e reserva.

☐ Pagamento recusado não cria uma reserva como paga.

☐ Website funciona em Chrome e em diferentes larguras.

☐ Links diretos para páginas funcionam no web.

☐ Testes automatizados cobrem fluxos críticos.

☐ Backend valida autenticação e autorização.

☐ Produção usa HTTPS e não expõe segredos.

# 26. Lista rápida de comandos

# Verificar ambiente
flutter doctor
flutter devices

# Criar projeto
flutter create travel_app
cd travel_app

# Web
flutter run -d chrome
flutter build web

# Dependências
flutter pub get
flutter pub add http
flutter pub add go_router

# Testes
flutter test

# Android
flutter build apk --release
flutter build appbundle --release

# Atualizar Flutter
flutter upgrade

# 27. Referências oficiais

Flutter — documentação principal: https://docs.flutter.dev/

Instalação do Flutter: https://docs.flutter.dev/install

Criar uma nova aplicação: https://docs.flutter.dev/reference/create-new-app

Flutter Web — criação e execução: https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/building

Flutter Web — configuração: https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/setup

Flutter Web — build e deployment: https://docs.flutter.dev/deployment/web

Arquitetura Flutter: https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide

Navegação e routing: https://docs.flutter.dev/ui/navigation

Networking / HTTP: https://docs.flutter.dev/data-and-backend/networking

Deployment: https://docs.flutter.dev/deployment

# 28. Nota final

Este guia transforma os requisitos fornecidos num plano técnico de implementação. Para começar a programar, a próxima etapa prática é criar o projeto Flutter, definir o backend/API e implementar primeiro autenticação + criação de viagens + reservas. Depois devem ser acrescentados pagamentos, notificações, diário e administração. As integrações de voos, hotéis, vistos/vacinas e pagamentos dependem dos fornecedores concretos que forem escolhidos.